

**«Час» сикт овмöдчöминса Сöвет**

**Совет сельского поселения «Часово»**

**168217 Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Часово**

**КЫВКÖРТÖД**

**РЕШЕНИЕ**

от 09 апреля 2025 года № V-34/1-113

Об утверждении плана проведения

работ по благоустройству

на территории сельского

поселения «Часово» на 2025 год

Руководствуясь ст. 35 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения «Часово» Совет сельского поселения «Часово» решил:

1. Утвердить план проведения работ по благоустройству на территории сельского поселения «Часово» на 2025 год согласно приложению к данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования в местах, установленных Уставом.

Глава сельского поселения «Часово» Е.А.Плоскова

Приложение к решению

Совета сельского поселения «Часово»

от 09.04.2025 г. № V-34/1-113

**План проведения работ по благоустройству на территории сельского поселения «Часово» на 2025 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды работ**  | **Срок** | **Примечание**  |
| Часово: 1. Обустройство водопропускной трубы ул.Советская, д.31
2. Снять бровку по всей ул.Ленина.
3. Обустройство водопропускной трубы ул.Советская 18
4. Обустройство водопропускной трубы ул.Советская д.24
5. Ремонт трубы Центральная д.19 (заезд)
6. Грейдирование с. Часово квартальные дороги
7. с.Часово, ул.Центральная д.19 засыпка ямы
8. Обработка от борщевика Сосновского
9. Подсыпка площадки для ТКО возле бригадного дома.
10. Подсыпка ул.Ленина щебнем.
 | май – август |  |
| Красная: 1. Обустройство водопропускной трубы в районе новой застройки.
 | май – август |  |
| Большая Слуда:1. Оканавливание от д.21а до д.23 (≈ 150м.)
2. Оканавливание от д. 36 до д.40 (≈ 150м.)
3. Приобретение ПГС и подсыпка нижней улицы.
 | май – август  |  |
| Малая Слуда: 1. Обновить канаву по ул.Дачная от д.27 до д.39 ( ≈190 м.)
2. Добавить лампу уличного освещения по ул.Дачная между домами 12 и 37
3. Обработка от борщевика Сосновского (возле ТП)
 | май – август  |  |
| Язель: 1. Приобретение 1 машины песка для засыпки ямы возле складов ГО и ЧС.
2. Установка лампы уличного освещения вблизи площадки ТКО у д.17
 | май – август  |  |
| Кэччойяг: 1. Установка ламп уличного освещения по ул.Песочная
 | май – август  |  |

Справочно: распределение средств в зависимости от численности населения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| убрала средства на приобретение ламп 100 т.р. |  |  |
| населенный пункт  | количество зарегистрированных  | сумма по благоустройству  | сумма по гранту  | Итого  |
| Часово  | 450 | 89922 | 308219 | 398141 |
| Красная  | 154 | 30773 | 105479 | 136253 |
| Большая Слуда  | 104 | 20782 | 71233 | 92015 |
| Малая Слуда  | 155 | 30973 | 106164 | 137138 |
| Кэччойяг  | 64 | 12789 | 43836 | 56625 |
| Язель  | 95 | 18984 | 65068 | 84052 |
| Итого  | 1022 | 204223 | 700000 | 904223 |